(projekt)

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Drobinie

z dnia ..................................

## WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY

### MIASTA I GMINY DROBIN NA LATA 2007 - 2010

# Zestawienie zadań zakwalifikowanych do WPI

| L.p. | Nazwa zadania | Symbol zadania/wnioskujący | Wartość inwestycji (w tys. zł) | Poniesione nakłady (w tys. zł) | Planowane nakłady (w tys. zł) | Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2006-2009 | Łącznie w latach 2007-2010 (w tys. zł) | Wielkość nakładów po 2010 r. (w tys. zł) | Informacje dodatkowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  |  |  |
| 1. | Przebudowa ulic w mieście Drobinie: Przyszłość, Kopernika, Krótka, Nowa, Ogrodowa, K. E.N. oraz ul. Płocka na odcinku od ulicy Przyszłość do drogi powiatowej Nr 193 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nakłady ogółem: |  | 1.700 | 0 | 500 | 1.200 | 0 | 0 | 1.700 | 0 |  |
|  | W tym: - środki własne gminy |  | 440 | 0 | 200 | 240 | 0 | 0 | 440 | 0 |  |
|  | - środki Unii Europejskie |  | 960 | 0 | 0 | 960 | 0 | 0 | 960 | 0 |  |
|  | - budżet województwa mazowieckiego – „Mazowiecki Program Wyrównywania Szans” |  | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 |  |
| 2. | Przebudowa ulic w mieście Drobinie: Kryskich, Mniszkówny, Św. Stanisława Kostki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nakłady ogółem: |  | 2.525 | 0 | 25 | 0 | 1.500 | 1.000 | 2.525 | 0 |  |
|  | W tym: - środki własne gminy |  | 525 | 0 | 25 | 0 | 300 | 200 | 525 | 0 |  |
|  | - środki Unii Europejskiej |  | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 1.200 | 800 | 2.000 | 0 |  |
|  | budżet państwa |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. | Przebudowa drogi gminnej nr 35 Cieszewo – Maliszewko gmina Drobin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nakłady ogółem: |  | 1.126 | 0 | 0 | 1.126 | 0 | 0 | 1.126 | 0 |  |
|  | W tym: - środki własne gminy |  | 226 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 226 | 0 |  |
|  | - środki Unii Europejskiej |  | 900 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 900 | 0 |  |
|  | budżet państwa |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| L.p. | Nazwa zadania | Symbol zadania/wnioskujący | Wartość inwestycji (w tys. zł) | Poniesione nakłady (w tys. zł) | Planowane nakłady (w tys. zł) | Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2006-2009 | Łącznie w latach 2007-2010 (w tys. zł) | Wielkość nakładów po 2010 r. (w tys. zł) | Informacje dodatkowe |
|  |  |  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  |  |  |
| 4. | Przebudowa drogi gminnej Nr 35 Stanisławowo – Cieszewko |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nakłady ogółem: |  | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 |  |
|  | W tym: - środki własne gminy |  | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 160 | 0 |  |
|  | - środki Unii Europejskiej |  | 640 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 640 | 0 |  |
|  | - budżet państwa |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5. | Przebudowa drogi gminnej Nr 1 w Siemieniu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nakłady ogółem: |  | 950 | 0 | 0 | 0 | 950 | 0 | 950 | 0 |  |
|  | W tym: - środki własne gminy |  | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 190 | 0 |  |
|  | - środki Unii Europejskiej |  | 760 | 0 | 0 | 0 | 760 | 0 | 760 | 0 |  |
|  | - budżet państwa |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6. | Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo poprzez przebudowę komunikacji lokalnej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nakłady ogółem: |  | 692 | 0 | 0 | 692 | 0 | 0 | 692 | 0 |  |
|  | W tym: - środki własne gminy |  | 192 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 192 | 0 |  |
|  | - środki Unii Europejskiej |  | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 |  |
|  | - budżet państwa |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7. | Przebudowa drogi powiatowej Nr 195 Chudzyno – Jaroszewo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nakłady ogółem: |  | 1.015 | 0 | 15 | 0 | 1.000 | 0 | 1.015 | 0 |  |
|  | W tym: - środki własne gminy |  | 215 | 0 | 15 | 0 | 200 | 0 | 215 | 0 |  |
|  | - środki Unii Europejskiej |  | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 |  |
|  | - budżet państwa |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| L.p. | Nazwa zadania | Symbol zadania/wnioskujący | Wartość inwestycji (w tys. zł) | Poniesione nakłady (w tys. zł) | Planowane nakłady (w tys. zł) | Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2006-2009 | Łącznie w latach 2007-2010 (w tys. zł) | Wielkość nakładów po 2010 r. (w tys. zł) | Informacje dodatkowe |
|  |  |  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  |  |  |
| 8. | Przebudowa drogi powiatowej Nr 163 Drobin – Dobrosielice - Kowalewo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nakłady ogółem: |  | 4.135 | 0 | 35 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.035 | 2.100 |  |
|  | W tym: - środki własne gminy |  | 855 | 0 | 35 | 0 | 200 | 200 | 435 | 420 |  |
|  | - środki Unii Europejskiej |  | 3.280 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 1.600 | 1.680 |  |
|  | - budżet państwa |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 9 | Przebudowa dróg Nagórki Dobrskie Warszewka-Wrogocin, Setropie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nakłady ogółem: |  | 4.150 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1.000 | 1.050 | 3.100 |  |
|  | W tym: - środki własne gminy |  | 870 | 0 | 50 | 0 | 0 | 200 | 250 | 620 |  |
|  | - środki Unii Europejskiej |  | 3.280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 2.480 |  |
|  | - budżet państwa |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 10 | Przebudowa drogi gminnej Mogielnica – Kowalewo gmina Drobin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nakłady ogółem: |  | 1.200 | 0 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 1.200 | 0 |  |
|  | W tym: - środki własne gminy |  | 240 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 240 | 0 |  |
|  | - środki Unii Europejskiej |  | 960 | 0 | 0 | 960 | 0 | 0 | 960 | 0 |  |
|  | - Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 11. | Budowa pasażu pieszego w Drobinie (od ul. Płockiej do ul. Przyszłość) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nakłady ogółem: |  | 660 | 0 | 0 | 660 | 0 | 0 | 660 | 0 |  |
|  | W tym: - środki własne gminy |  | 165 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 165 | 0 |  |
|  | - środki Unii Europejskiej |  | 495 | 0 | 0 | 495 | 0 | 0 | 495 | 0 |  |
|  | - Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| L.p. | Nazwa zadania | Symbol zadania/wnioskujący | Wartość inwestycji (w tys. zł) | Poniesione nakłady (w tys. zł) | Planowane nakłady (w tys. zł) | Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2006-2009 | Łącznie w latach 2007-2010 (w tys. zł) | Wielkość nakładów po 2010 r. (w tys. zł) | Informacje dodatkowe |
|  |  |  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  |  |  |
| 12. | Przebudowa rynku i ul. Rynek w Drobinie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nakłady ogółem: |  | 460 | 0 | 25 | 435 | 0 | 0 | 460 | 0 |  |
|  | W tym: - środki własne gminy |  | 92 | 0 | 5 | 87 | 0 | 0 | 92 | 0 |  |
|  | - środki Unii Europejskiej |  | 368 | 0 | 20 | 348 | 0 | 0 | 368 | 0 |  |
|  | - budżet państwa |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 13. | Budowa sieci monitoringu i modernizacja oświetlenia rynku w Drobinie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nakłady ogółem: |  | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 |  |
|  | W tym: - środki własne gminy |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 |  |
|  | środki Unii Europejskiej |  | 160 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 160 | 0 |  |
|  | budżet państwa |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 14. | Przebudowa ulicy Powstania Styczniowego w Drobinie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nakłady ogółem: |  | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 |  |
|  | W tym: - środki własne gminy |  | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0 |  |
|  | - środki Unii Europejskiej |  | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 480 | 0 |  |
|  | - budżet państwa |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 15. | Budowa nowych punktów świetlnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nakłady ogółem: |  | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |  |
|  | W tym: - środki własne gminy |  | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |  |
|  | - środki Unii Europejskiej |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | - budżet państwa |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| L.p. | Nazwa zadania | Symbol zadania/wnioskujący | Wartość inwestycji (w tys. zł) | Poniesione nakłady (w tys. zł) | Planowane nakłady (w tys. zł) | Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2006-2009 | Łącznie w latach 2007-2010 (w tys. zł) | Wielkość nakładów po 2010 r. (w tys. zł) | Informacje dodatkowe |
|  |  |  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  |  |  |
| 16. | Budowa drogi w Świerczynku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nakłady ogółem: |  | 500 | 0 | 100 | 400 | 0 | 0 | 500 | 0 |  |
|  | W tym: - środki własne gminy |  | 180 | 0 | 100 | 80 | 0 | 0 | 180 | 0 |  |
|  | - środki Unii Europejskiej |  | 320 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 320 | 0 |  |
|  | - budżet państwa |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 17. | Urządzenie centrum wsi Rogotwórsk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nakłady ogółem: |  | 690 | 0 | 0 | 30 | 0 | 660 | 690 | 0 |  |
|  | W tym: - środki własne gminy |  | 166 | 0 | 0 | 6 | 0 | 160 | 166 | 0 |  |
|  | - środki Unii Europejskiej |  | 524 | 0 | 0 | 24 | 0 | 500 | 524 | 0 |  |
|  | - budżet państwa |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 18. | Remont remizy strażackiej w Drobinie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nakłady ogółem: |  | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 560 |  |
|  | W tym: - środki własne gminy |  | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 60 |  |
|  | środki Unii Europejskiej |  | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |  |
|  | budżet państwa |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 19. | Budowa hali sportowej w Drobinie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nakłady ogółem: |  | 2.353 | 44 | 1.302 | 1.007 | 0 | 0 | 2.309 | 0 |  |
|  | W tym: - środki własne gminy |  | 1.303 | 44 | 1.252 | 7 | 0 | 0 | 1.259 | 0 |  |
|  | - środki Unii Europejskiej |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | - budżet państwa |  | 1.050 | 0 | 50 | 1.000 | 0 | 0 | 1.050 | 0 |  |
| L.p. | Nazwa zadania | Symbol zadania/wnioskujący | Wartość inwestycji (w tys. zł) | Poniesione nakłady (w tys. zł) | Planowane nakłady (w tys. zł) | Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2006-2009 | Łącznie w latach 2007-2010 (w tys. zł) | Wielkość nakładów po 2010 r. (w tys. zł) | Informacje dodatkowe |
|  |  |  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  |  |  |
| 20. | Remont budynku Zespołu Szkół w Łęgu Probostwie termomodernizacja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nakłady ogółem: |  | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 |  |
|  | W tym: - środki własne gminy |  | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 |  |
|  | - środki Unii Europejskiej |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | - budżet województwa mazowieckiego |  | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  |
| 21. | Remont sali gimnastycznej w Łęgu Probostwie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nakłady ogółem: |  | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 |  |
|  | W tym: - środki własne gminy |  | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |  |
|  | - środki Unii Europejskiej |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | - inne |  | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  |
| 22. | Remont Zespołu Szkół w Drobinie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nakłady ogółem: |  | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 |  |
|  | W tym: - środki własne gminy |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 |  |
|  | - środki Unii Europejskiej |  | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0 |  |
|  | - budżet państwa |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 23. | Remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Drobinie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nakłady ogółem: |  | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 |  |
|  | W tym: - środki własne gminy |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 |  |
|  | - środki Unii Europejskiej |  | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0 |  |
|  | - budżet państwa |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| L.p. | Nazwa zadania | Symbol zadania/wnioskujący | Wartość inwestycji (w tys. zł) | Poniesione nakłady (w tys. zł) | Planowane nakłady (w tys. zł) | Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2006-2009 | Łącznie w latach 2007-2010 (w tys. zł) | Wielkość nakładów po 2010 r. (w tys. zł) | Informacje dodatkowe |
|  |  |  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  |  |  |
| 24. | Budowa boiska szkolnego w Łęgu Probostwie, gmina Drobin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nakłady ogółem: |  | 641 | 0 | 0 | 641 | 0 | 0 | 641 | 0 |  |
|  | W tym: - środki własne gminy |  | 96 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 96 | 0 |  |
|  | - środki Unii Europejskiej |  | 545 | 0 | 0 | 545 | 0 | 0 | 545 | 0 |  |
|  | - budżet państwa |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 25. | Remont budynku Miejsko-Gminnego Przedszkola w Drobinie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nakłady ogółem: |  | 405 | 0 | 5 | 400 | 0 | 0 | 405 | 0 |  |
|  | W tym: - środki własne gminy |  | 85 | 0 | 5 | 80 | 0 | 0 | 85 | 0 |  |
|  | - środki Unii Europejskiej |  | 320 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 320 | 0 |  |
|  | - budżet państwa |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 26. | Budowa domu kultury w Drobinie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nakłady ogółem: |  | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 100 | 500 | 600 | 1.000 |  |
|  | W tym: - środki własne gminy |  | 400 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 200 | 200 |  |
|  | - środki Unii Europejskiej |  | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 800 |  |
|  | - budżet województwa mazowieckiego – „Mazowiecki Program Wyrównywania Szans” |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 27. | Ogrodzenie płyty boiska MOSIR w Drobinie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nakłady ogółem: |  | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |  |
|  | W tym: - środki własne gminy |  | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |  |
|  | - środki Unii Europejskiej |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | budżet państwa |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| L.p. | Nazwa zadania | Symbol zadania/wnioskujący | Wartość inwestycji (w tys. zł) | Poniesione nakłady (w tys. zł) | Planowane nakłady (w tys. zł) | Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2006-2009 | Łącznie w latach 2007-2010 (w tys. zł) | Wielkość nakładów po 2010 r. (w tys. zł) | Informacje dodatkowe |
|  |  |  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  |  |  |
| 28. | Budowa boiska sportowego w Drobinie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nakłady ogółem: |  | 710 | 0 | 0 | 0 | 710 | 0 | 710 | 0 |  |
|  | W tym: - środki własne gminy |  | 107 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 107 | 0 |  |
|  | - środki Norweskiego Mechanizmu Finansowego lub Mechanizmu Finansowego EOG |  | 603 | 0 | 0 | 0 | 603 | 0 | 603 | 0 |  |
|  | budżet państwa |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 29. | Rozwój infrastruktury rekreacyjno sportowej w Drobinie - MOSiR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nakłady ogółem: |  | 100 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 |  |
|  | W tym: - środki własne gminy |  | 100 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 |  |
|  | - środki Unii Europejskiej |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | - budżet państwa |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 30. | Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Cieśle gm. Drobin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nakłady ogółem: |  | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 |  |
|  | W tym: - środki własne gminy |  | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  |
|  | - środki Unii Europejskiej |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | - budżet województwa mazowieckiego |  | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 |  |
| 31. | Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Drobinie ul. Spółdzielcza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nakłady ogółem: |  | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |  |
|  | W tym: - środki własne gminy |  | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |  |
|  | - środki Unii Europejskiej |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | - budżet państwa |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| L.p. | Nazwa zadania | Symbol zadania/wnioskujący | Wartość inwestycji (w tys. zł) | Poniesione nakłady (w tys. zł) | Planowane nakłady (w tys. zł) | Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2006-2009 | Łącznie w latach 2007-2010 (w tys. zł) | Wielkość nakładów po 2010 r. (w tys. zł) | Informacje dodatkowe |
|  |  |  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  |  |  |
| 32. | Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Brzechowo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nakłady ogółem: |  | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |  |
|  | W tym: - środki własne gminy |  | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |  |
|  | - środki Unii Europejskiej |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | - budżet państwa |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 33. | Budowa wodociągu w miejscowości Łęg Probostwo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nakłady ogółem: |  | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |  |
|  | W tym: - środki własne gminy |  | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |  |
|  | - środki Unii Europejskiej |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | - budżet państwa |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 34. | Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Chudzynek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nakłady ogółem: |  | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |  |
|  | W tym: - środki własne gminy |  | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |  |
|  | - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | - budżet państwa |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 35. | Remonty, adaptacje i budowa mieszkań komunalnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nakłady ogółem: |  | 1.200 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1.200 | 0 |  |
|  | W tym: - środki własne gminy |  | 390 | 0 | 210 | 60 | 60 | 60 | 390 | 0 |  |
|  | - środki Unii Europejskiej |  | 720 | 0 | 0 | 240 | 240 | 240 | 720 | 0 |  |
|  | - budżet państwa |  | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 |  |
| L.p. | Nazwa zadania | Symbol zadania/wnioskujący | Wartość inwestycji (w tys. zł) | Poniesione nakłady (w tys. zł) | Planowane nakłady (w tys. zł) | Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2006-2009 | Łącznie w latach 2007-2010 (w tys. zł) | Wielkość nakładów po 2010 r. (w tys. zł) | Informacje dodatkowe |
|  |  |  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  |  |  |
| 36. | Odnowa zabytkowej części miasta Drobina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nakłady ogółem: |  | 840 | 0 | 0 | 0 | 140 | 140 | 280 | 560 |  |
|  | W tym: - środki własne gminy |  | 168 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 56 | 112 |  |
|  | - środki Unii Europejskiej |  | 672 | 0 | 0 | 0 | 112 | 112 | 224 | 448 |  |
|  | - budżet państwa |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 37. | Remont budynku Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nakłady ogółem: |  | 520 | 0 | 0 | 20 | 250 | 250 | 520 | 0 |  |
|  | W tym: - środki własne gminy |  | 520 | 0 | 0 | 20 | 250 | 250 | 520 | 0 |  |
|  | - środki Unii Europejskiej |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | - budżet państwa |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 38. | Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nakłady ogółem: |  | 250 | 0 | 150 | 100 | 0 | 0 | 250 | 0 |  |
|  | W tym: - środki własne gminy |  | 250 | 0 | 150 | 100 | 0 | 0 | 250 | 0 |  |
|  | - środki Unii Europejskiej |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | - budżet państwa |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Drobinie

Maciej Klekowicki

| L.p. | Nazwa zadania | Symbol zadania/wnioskujący | Wartość inwestycji (w tys. zł) | Poniesione nakłady (w tys. zł) | Planowane nakłady (w tys. zł) | Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2006-2009 | Łącznie w latach 2007-2010 (w tys. zł) | Wielkość nakładów po 2010 r. (w tys. zł) | Informacje dodatkowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  |  |  |
| . | Razem WPI 2007-2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nakłady ogółem: |  | 32.470 | 44 | 3.295 | 8.561 | 6.800 | 6.550 | 25.106 | 7.320 |  |
|  | W tym: - środki własne gminy |  | 8.843 | 44 | 2.435 | 1.689 | 1.645 | 1.618 | 7.387 | 1.412 |  |
|  | - środki Unii Europejskiej i inne |  | 23.627 | 0 | 860 | 6.772 | 5.155 | 4.932 | 17.719 | 5.908 |  |